报 价 函

南宁嘉通置业有限责任公司：

我公司已经认真审阅嘉通公司资料室安装防盗门项目询价函，并已经知晓现场情况及工程内容，经我司研究：本工程费用总价为人民币大写：  仟 佰 拾 元 角 分（￥：）

同时，我公司作出以下承诺：

1、（1）本报价为总价包干。

（2）本报价包含了安装防盗门一樘，尺寸：宽1000mm×高2400mm（具体尺寸以我方现场勘察，实际丈量为准），防盗门等级要求：防盗甲级。工程内容：包括旧门框、门扇的拆除，新门框、门扇的安装、门缝灌注水泥砂浆，门口地面内外贴黄黑相间的警示带，破损墙面的修补、涂白、清洁，以及旧门框、门扇和其它建筑垃圾的清理、清运等工作。

（3）报价已经包括了完成本项目所需的人工费、材料费、制作费、运输费、二次搬运费、高空作业费、安装费、措施费、增值税专用发票税金、管理费、利润、垃圾清运费等所有费用，且已包含了质保期两年内的所有维修费用,质保期从验收合格，移交贵司使用之日起计算。

2、我司承诺自从接到贵司通知之日起30日历天内，完成嘉通公司资料室安装防盗门项目。（从接到采购人书面通知之日起计）。

3、我司承诺：本工程安装质量达到相关施工验收规范合格标准，材料质量达到甲级防火防盗门的国家及行业的相关标准。

4、我司愿意接受以下付款方式：本工程无预付款，我方根据询价函载明的工期，要求完成旧门框、门扇的拆除，新门框、门扇的安装、门缝灌注水泥砂浆，门口地面内外贴黄黑相间的警示带，破损墙面的修补、涂白、清洁，以及旧门框、门扇和其它建筑垃圾的清理、清运等工作。经贵司组织验收质量合格投入使用后，一个月内贵司将本项目的费用支付给我方。

5、我司承诺按南宁市相关规定做好安全文明施工，在施工及使用过程中，如发生质量、安全责任（包括但不限于对我公司施工人员及其他第三方人员所造成的人身伤害、财产损失的）均由我公司负责。

6、我司服从业主、物业公司的要求和规定开展施工工作。

7、我司承诺如不能按贵司要求的工期及质量标准，完成嘉通公司资料室安装防盗门项目的，贵司不需要支付任何款项给我方，且我司同意支付合同价款30%的违约金给贵司作为赔偿款。

报价单位（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人：

联系人：

联系电话：

时间：

提交报价函时，需要提供以下证明材料：

- 营业执照复印件加盖公章（注：无需密封，放在文件袋外）

2、法定代表人身份证复印件；授权委托书原件、受委托人身份证复印件加盖公章（如为委托代理时，请提供）（注：无需密封，放在文件袋外）

3、报价函（格式文件、原件、加盖单位公章并密封提交）